一．社团网界面分析

1.首页【done】

2.图片【done】

3.专题

4.新闻公告 **社团新闻、社联新闻、通知公告、活动海报、同济视窗、社团网视、专题页面、特别关注、校园大事、天下大事（子页面：10）**

5.社团委员会 **社团委简介、规章制度、基金申请、财务公开、提案议案（子页面：5）**

6.社团联合会 **社联简介、规章制度、工作简报、工作导航（子页面：4）**

7.社团地带 **科技创新类、科普公益类、理论研究类、技能培养类、文学艺术类、体育休闲类、红色社团、同济社团（子页面：8）**

8.人物故事 **主席团风采、社联人物、社团人物、社联故事、社团故事 （子页面：5）**

9.社手作

10.文件下载 **徽标会歌、申请表格、上报表格、常用文件、常用软件、原创设计、社团表格（子页面：7）**

11.社团e邮

二．社团网任务分配

1.总体介绍：

本人已完成首页和图片专栏，余下9个专栏，另包括39个子页面。即仍须完成48个页面。小组参与此任务的安排有9人，即

**雷杜、李梦君、黄凯、石壮壮、甘吉、张芷君、乔海玉、江红霞、赵罗光**

2.时间：

考虑到接下来就是考试周，各人是否考试的情况均不相同。经过询问，情况如下：

**三门考试：乔海玉**

**两门考试（周六线代、周二语文）：雷杜、黄凯、石壮壮、甘吉、赵罗光**

**一门考试：张芷君（周二语文）、江红霞**

**无考试：李梦君**

交工时间定为**14周星期六下午**。

不过大家不用担心~任务量听起来大，实际上并不多，主要是希望大家多多练习，给自己紧紧弦~C:\Users\ld\AppData\Local\Temp\X@8}U9MLE}EBUE273)]9PGF.gif PS这个东西久不使用便会生疏，只有多用多练才能实现质的飞跃~希望亲爱的大家都积极分担起这个责任，接下来的两个星期就辛苦大家啦~

3.具体分配：

①李梦君：新闻公告 **社团新闻、社联新闻、通知公告、活动海报、同济视窗、社团网视、专题页面、特别关注、校园大事、天下大事（子页面：10）**

②张芷君：社团委员会 **社团委简介、规章制度、基金申请、财务公开、提案议案（子页面：5）**

③雷杜：社团联合会 **社联简介、规章制度、工作简报、工作导航（子页面：4）**、社手作

④黄凯、石壮壮：社团地带 **科技创新类、科普公益类、理论研究类、技能培养类、文学艺术类、体育休闲类、红色社团、同济社团（子页面：8）**

⑤甘吉、赵罗光：人物故事 **主席团风采、社联人物、社团人物、社联故事、社团故事 （子页面：5）**

⑥乔海玉、江红霞：文件下载 **徽标会歌、申请表格、上报表格、常用文件、常用软件、原创设计、社团表格（子页面：7）**

日期：2012年5月3日星期四